**ВОЛГОРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ОЛЬХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 17.03..2016 года № 04-р

об утверждении

плана мероприятий

 В целях активизации работы Рыбинского сельского поселения по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории сельского поселения.

 1.Утвердить план мероприятий месячника по благоустройству территории Рыбинского сельского поселения в апреле-мае 2016 г согласно приложения №1.

Глава Администрации

Рыбинского сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А.Любаков

Приложение №1

Утверждено распоряжением

от 17.03.2016 г № 04-р

План мероприятий месячника по благоустройству территории Рыбинского сельского поселения в апреле-мае 2016 г

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные лица |
| 1. | Заседание комиссии по благоустройству и санитарному содержанию поселения по проведению месячника по благоустройству Рыбинского сельского поселения. | 04.04.2016 | Администрация Рыбинского сельского поселения |
| 2. | Организация и проведение работ по планировке улиц | апрель | Администрация Рыбинского сельского поселения |
| 3. | Проведение субботника на территории Рыбинского сельского поселения | 29.04.2016 | Администрация Рыбинского сельского поселения |
| 4. | Обустройство памятников, (проведение уборки, озеленений, организация цветников)  | апрель | Администрация Рыбинского сельского поселения |
| 5. | Проведение субботника на территории кладбища | 29.04.2016 | Администрация Рыбинского сельского поселения |
| 6. | Проведение рейдов комиссии по благоустройству и санитарному содержанию совместно с административной комиссией по соблюдению правил благоустройства и санитарного содержания  | апрель-май | Комиссия по благоустройству, административная комиссия  |
| 7. | Провести на территории поселения декаду озеленения территорий | апрель | Администрация Рыбинского сельского поселения |